SYSTEM ANALYSIS
& LOGICAL DESIGN PLAN

ระบบบริหารธุรกิจเว็บไซต์รายเดือนแบบ Website-as-a-Service

ชื่อระบบเบื้องต้น: Website Operating Platform

รูปแบบธุรกิจ: Multi-tenant SaaS + Managed Website Service

กลุ่มผู้ใช้: ผู้ประกอบการ, SME, ธุรกิจขนาดกลาง, Partner และทีมงานภายใน

พื้นที่ให้บริการ: ประเทศไทยและอาเซียน

รูปแบบสัญญา: Subscription ระยะเวลา 12 เดือน

ฉบับวางแผนสำหรับ Business, UX/UI, Development, Database และ Operations

# สารบัญเชิงโครงสร้าง

1. บทสรุประบบ

2. เป้าหมายทางธุรกิจ

3. ขอบเขตของระบบ

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5. สถาปัตยกรรมเชิงตรรกะ

6. Context Diagram

7. Functional Modules

8. Use Case หลัก

9. Level-1 Data Flow Diagram

10. Logical Data Model

11. Logical Entity Specification

12. Role-Based Access Control

13. Business Rules

14. Non-functional Requirements

15. Integration Design

16. API Logical Design

17. Notification Matrix

18. Audit Log

19. MVP Scope

20. Development Roadmap

21. Recommended Development Priority

22. Acceptance Criteria

23. เอกสารที่ควรจัดทำต่อ

24. สรุปแนวทางออกแบบ

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็น Logical Design ระดับธุรกิจและระบบ เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำ ERD, SRS, API Specification, Wireframe และ Product Backlog ต่อไป

# 1. บทสรุประบบ

ระบบนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริหารกระบวนการขาย ผลิต เปิดใช้งาน และดูแลเว็บไซต์รายเดือนให้ลูกค้าจำนวนมาก โดยเว็บไซต์แต่ละแห่งสร้างจาก Component และ Industry Blueprint มาตรฐาน แทนการพัฒนาโค้ดใหม่ทั้งหมดต่อลูกค้าแต่ละราย

กระบวนการหลักของระบบ:

1. เก็บ Lead และเสนอขาย

2. เลือกแพ็กเกจและทำสัญญา

3. เก็บข้อมูลธุรกิจจากลูกค้า

4. ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล

5. สร้างเนื้อหาด้วย AI

6. เลือกโครงสร้างเว็บไซต์

7. ประกอบเว็บไซต์จาก Component

8. ตรวจสอบคุณภาพ

9. ส่งให้ลูกค้าตรวจและอนุมัติ

10. เชื่อมโดเมนและเปิดใช้งาน

11. รับคำขอแก้ไขรายเดือน

12. เรียกเก็บเงินและต่ออายุสัญญา

13. บริหาร Partner และ Revenue Share

14. วิเคราะห์ต้นทุน กำลังผลิต และรายได้

ระบบใช้สถาปัตยกรรม Multi-tenant เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายมีเว็บไซต์และข้อมูลแยกกัน แต่ใช้ Platform, Component, Infrastructure และระบบบริหารชุดเดียวกัน

# 2. เป้าหมายทางธุรกิจ

## 2.1 Business Goals

1. ลดเวลาผลิตเว็บไซต์ Starter เหลือไม่เกิน 2–3 ชั่วโมงในระยะแรก

2. ลดเวลาเหลือประมาณ 30–60 นาทีเมื่อระบบ Automation มีความสมบูรณ์

3. เปิดเว็บไซต์ภายใน 3–7 วันหลังลูกค้าส่งข้อมูลครบ

4. รองรับลูกค้าหลักพันถึงหลักหมื่นโดยไม่เพิ่มพนักงานในสัดส่วนเดียวกับจำนวนลูกค้า

5. ควบคุมคุณภาพเว็บไซต์ทั้งหมดจากระบบกลาง

6. ติดตามต้นทุนและเวลาที่ใช้ต่อลูกค้า

7. ลดการรับข้อมูลและคำขอแก้ไขผ่านช่องทางที่ไม่เป็นระบบ

8. รองรับหลายประเทศ หลายภาษา หลายสกุลเงิน และ Partner ท้องถิ่น

9. เพิ่มรายได้ประจำจาก Subscription, Add-on และ Renewal

10. สร้างข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ Churn, CAC, ARPU, LTV และ Gross Margin

## 2.2 Success Metrics

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| Starter Touch Time | ไม่เกิน 3 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาเปิดเว็บไซต์ | ไม่เกิน 7 วันหลังข้อมูลครบ |
| Revision เฉลี่ย | ไม่เกิน 1.5 รอบ |
| เว็บไซต์ผ่าน QA รอบแรก | มากกว่า 90% |
| Support ต่อ Starter | ไม่เกิน 15 นาทีต่อเดือน |
| Renewal Rate | มากกว่า 80% |
| Gross Margin | มากกว่า 60% |
| Platform Uptime | อย่างน้อย 99.9% |
| Automated QA Coverage | มากกว่า 80% |
| Codebase กลาง | มากกว่า 95% ของเว็บไซต์ |

# 3. ขอบเขตของระบบ

## 3.1 In Scope

Lead และ CRM

Customer และ Organization

Package และ Pricing

Quotation และ Contract

Subscription, Billing และ Payment Tracking

Customer Onboarding และ Content Intake

Website Readiness Score

Industry Blueprint และ Component Library

Theme และ Brand Configuration

Website Page Builder แบบ Section-based

AI Content Generation และ AI Section Recommendation

Production Workflow, Preview และ Client Approval

QA Checklist, Domain และ Deployment

Ticket, Change Request และ Monthly Edit Quota

Add-on Service, Renewal และ Cancellation

Partner, Reseller, Commission และ Revenue Share

Multi-country, Multi-language และ Multi-currency

Analytics, Reporting, User, Role, Permission, Audit Log, Notification และ Media Management

## 3.2 Out of Scope ระยะแรก

ระบบ E-commerce และ Inventory เต็มรูปแบบ

CRM สำหรับลูกค้าของลูกค้า

ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ

Custom Application Development

Marketplace สาธารณะ

AI สร้าง Component ใหม่อัตโนมัติ

Drag-and-drop Page Builder แบบอิสระ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์กร

Affiliate ขั้นสูง

Mobile Application แบบ Native

# 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 4.1 Internal Stakeholders

| ผู้ใช้งาน | หน้าที่หลัก |
| --- | --- |
| Super Admin | ควบคุม Platform ทั้งระบบ |
| Management | ดูยอดขาย รายได้ ต้นทุน และ KPI |
| Sales | ดูแล Lead, Proposal และปิดการขาย |
| Account Manager | ดูแลลูกค้าหลังการขาย |
| Onboarding Coordinator | เก็บและตรวจข้อมูลลูกค้า |
| Content Specialist | ตรวจและปรับข้อความ |
| Website Implementer | ประกอบเว็บไซต์ |
| Designer | ดูแล Theme และ Visual Quality |
| QA Officer | ตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนเปิด |
| Developer | ดูแล Platform และ Integration |
| Support Agent | ดูแล Ticket และคำขอแก้ไข |
| Finance | Billing, Payment, Refund และ Commission |
| Partner Manager | ดูแล Reseller และ Partner |
| Country Manager | ดูแลราคา ภาษา และการดำเนินงานรายประเทศ |

## 4.2 External Stakeholders

| ผู้ใช้งาน | หน้าที่หลัก |
| --- | --- |
| Customer Owner | เจ้าของบัญชีลูกค้า |
| Customer Admin | จัดการข้อมูลเว็บไซต์ |
| Customer Editor | แก้ไขหรือส่งเนื้อหา |
| Customer Approver | อนุมัติเผยแพร่ |
| Partner | แนะนำหรือขายลูกค้า |
| Reseller | ขายบริการภายใต้แบรนด์ตนเอง |
| Domain Provider | ให้บริการโดเมนและ DNS |
| Payment Gateway | รับชำระเงิน |
| Email/SMS Provider | ส่ง Notification |
| AI Provider | สร้าง ปรับ และแปลเนื้อหา |

# 5. แนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงตรรกะ

## 5.1 Experience Layer

Internal Admin Portal

Customer Portal

Partner Portal

Public Website

Website Preview

Customer Production Website

## 5.2 Business Application Layer

CRM

Subscription

Onboarding

Production

CMS

QA

Deployment

Support

Partner

Billing

Analytics

## 5.3 Domain Service Layer

Tenant Service

Website Composition Service

Content Service

Workflow Service

Subscription Service

Billing Service

Domain Service

Notification Service

AI Orchestration Service

Reporting Service

## 5.4 Data Layer

Transactional Database

Content Database

Search Index

Object Storage

Cache

Audit Log Storage

Analytics Warehouse

## 5.5 Integration Layer

Payment Gateway

Domain Registrar

DNS Provider

Email Provider

LINE

Google Analytics

Google Search Console

AI Model

Translation Service

Accounting Software

CRM ภายนอก

# 6. Context Diagram

Customer ───────────────┐

Partner / Reseller ─────┼──> Website Operating Platform ──> Customer Websites

Internal Staff ─────────┘              │

├── Payment Gateway

├── Domain / DNS Provider

├── AI Provider

├── Email / LINE / SMS

└── Analytics Services

ระบบกลางทำหน้าที่ประสานข้อมูล การอนุมัติ การชำระเงิน การผลิตเว็บไซต์ และการเชื่อมต่อบริการภายนอก โดยข้อมูลทุกส่วนต้องอ้างอิง Tenant และสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

# 7. Functional Modules

## 7.1 CRM และ Lead Management

วัตถุประสงค์: บริหาร Lead ตั้งแต่เริ่มสนใจจนเปลี่ยนเป็นลูกค้า

สร้างและ Import Lead

กำหนด Lead Source และ Sales Owner

บันทึกกิจกรรมการโทรและติดตาม

Lead Scoring

บันทึกความต้องการเว็บไซต์และ Industry

แนะนำแพ็กเกจ

สร้างใบเสนอราคา

เปลี่ยน Lead เป็น Customer

บันทึกเหตุผลที่ไม่ปิดการขาย

New → Contacted → Qualified → Proposal Sent → Negotiation → Won / Lost

ข้อมูลสำคัญ: ชื่อธุรกิจ ผู้ติดต่อ ประเทศ ภาษา Industry จำนวนพนักงาน เว็บไซต์ปัจจุบัน เป้าหมาย งบประมาณ แพ็กเกจ Lead Source และ Sales Owner

## 7.2 Customer และ Tenant Management

Customer Account

└── Organization

├── Website Tenant A

├── Website Tenant B

└── Website Tenant C

Customer Account คือบัญชีผู้ซื้อบริการ

Organization คือบริษัทหรือนิติบุคคล

Tenant คือพื้นที่ระบบของเว็บไซต์หนึ่งแห่ง

Website คือเว็บไซต์หรือโดเมนที่แสดงผลจริง

ฟังก์ชันหลัก: สร้าง Customer Account, เพิ่ม Organization/เว็บไซต์/สมาชิก, กำหนดสิทธิ์, เก็บข้อมูลภาษีและ Billing, กำหนดเจ้าของบัญชีและผู้อนุมัติ

## 7.3 Package และ Product Catalog

ระบบต้องแยก Package, Feature และ Country Price ออกจากกัน เพื่อปรับราคาแต่ละประเทศโดยไม่แก้ Core Platform

Starter

SME Growth

Business Pro

Custom Enterprise

Partner White-label

ตัวอย่าง Feature: จำนวนหน้า ภาษา Blog Analytics Monthly Edit Quota Storage Form Submission User Limit SLA Custom Domain AI Content Credit และ Revision Credit

Product → Package → Package Feature → Country Price → Promotion → Add-on

Country Price ต้องรองรับสกุลเงิน ภาษี ราคาปกติ ราคาสัญญารายปี ค่าติดตั้ง Partner Price และ White-label Price

## 7.4 Quotation และ Contract

สร้างและส่งใบเสนอราคา

เพิ่มแพ็กเกจ Add-on ส่วนลด และค่าติดตั้ง

กำหนดสัญญา 12 เดือน

Electronic Approval

เก็บ Version ของสัญญา

ต่ออายุและแก้ไขสัญญา

Draft → Sent → Accepted → Active → Expiring → Renewed / Cancelled / Terminated

Subscription ต้องอ้างอิงสัญญา Active

การยกเลิกก่อนกำหนดต้องคำนวณตามเงื่อนไข

ต้องระบุ Domain, Content และ Platform Ownership อย่างชัดเจน

## 7.5 Subscription และ Billing

เปิด Subscription และกำหนด Billing Cycle

สร้าง Invoice อัตโนมัติ

บันทึก Payment และ Payment Failure

แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด

Suspend/Reactivate

Upgrade/Downgrade

Renewal, Refund, Credit Note, Coupon และ Promotion

Pending → Trial → Active → Past Due → Suspended → Cancelled / Expired

รองรับ Monthly, Quarterly, Annual Prepaid และ Custom Billing โดยต้องมี Grace Period และเก็บ Price Snapshot ณ วันที่สมัคร

## 7.6 Customer Onboarding

Contract Active → Onboarding Created → Customer Invited → Intake Started → Intake Submitted → Information Review → Ready for Production

Checklist ครอบคลุมข้อมูลธุรกิจ บริการ กลุ่มลูกค้า จุดเด่น ช่องทางติดต่อ Domain Logo สี รูปภาพ Social Media Google Maps ผู้อนุมัติ เป้าหมาย ภาษา และเนื้อหาทางกฎหมาย

## 7.7 Content Intake Management

ระบบต้องรับข้อมูลแบบ Structured Form เพื่อให้ข้อมูลพร้อมสร้าง Content และ Page Configuration

| หมวด | ข้อมูลหลัก |
| --- | --- |
| Company Information | ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า คำอธิบาย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ |
| Service Information | ชื่อบริการ รายละเอียด กลุ่มลูกค้า ราคา ขั้นตอน รูปภาพ |
| Contact Information | โทรศัพท์ LINE Email Address Map Social Media |
| Brand Information | Logo สี ฟอนต์ และ Visual Style |
| Website Goals | Brand Credibility, Lead, Call, LINE, Quotation, Booking, Recruitment |

## 7.8 Website Readiness Score

| หมวด | คะแนน |
| --- | --- |
| ข้อมูลบริษัท | 15 |
| รายละเอียดบริการ | 20 |
| Logo และ Brand | 10 |
| รูปภาพ | 15 |
| ช่องทางติดต่อ | 10 |
| เป้าหมายเว็บไซต์ | 10 |
| Domain | 10 |
| ผู้อนุมัติ | 10 |
| รวม | 100 |

80–100: พร้อมผลิต

60–79: เริ่มร่างได้ แต่ยัง Publish ไม่ได้

ต่ำกว่า 60: ส่งกลับให้ลูกค้าเติมข้อมูล

Critical Field ที่ขาดต้อง Block แม้คะแนนรวมผ่าน

Critical Fields: ชื่อธุรกิจ ช่องทางติดต่อ บริการหลัก ผู้อนุมัติ Domain/Subdomain และ Logo/Text Logo

## 7.9 Industry Blueprint Management

Blueprint คือสูตรเว็บไซต์มาตรฐานต่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย Industry, Persona, Objective, Pages, Sections, CTA, FAQ, SEO Template, Schema Type และ Theme Direction

ตัวอย่าง Blueprint สำนักบัญชี

Home

├── Hero

├── Business Pain Points

├── Accounting Services

├── Business Stage Services

├── Process

├── Why Choose Us

├── Reviews

├── FAQ

└── Contact CTA

Blueprint ต้องมี Versioning เพื่อทราบว่าเว็บไซต์แต่ละแห่งสร้างจากรุ่นใด

## 7.10 Component Library

Component Type: Header, Hero, Feature, Service, Process, Portfolio, Testimonial, Pricing, FAQ, Team, Contact, Map, Form, Blog และ Footer

แต่ละ Component ต้องมี Code, Type, Version, Variant, Supported Fields, Validation Rules, Preview, Package Availability, Industry Recommendation, Mobile Support, Accessibility Status และ Deprecated Status

Draft → Review → Approved → Published → Deprecated → Retired

## 7.11 Theme และ Brand Configuration

Theme ต้องใช้ Design Token แทนการแก้ CSS แยกต่อลูกค้า โดยเก็บสี ฟอนต์ Border Radius Button Style Shadow Container Width Spacing Density Image Style และ Icon Style

ระบบต้องตรวจ Contrast จำนวนฟอนต์ สีที่ไม่รองรับ Logo บนพื้นหลัง และ Mobile Readability

## 7.12 AI Content และ Composition

สรุปข้อมูลลูกค้า

ร่างและปรับ Tone of Voice

แปลภาษา

แนะนำ Section และ Variant

สร้าง FAQ และ SEO Metadata

สร้าง Alt Text

ตรวจข้อมูลที่ขาด คำซ้ำ และความยาวข้อความ

Customer Intake → Data Validation → Blueprint Selection → AI Content Draft → AI Section Recommendation → Human Review → Approved Page Configuration

AI Governance ต้องเก็บ Prompt Version, Model, Input/Output, ผู้อนุมัติ, Usage, Cost, Confidence และ Revision โดยข้อมูลราคา กฎหมาย และคำรับรองต้องผ่านมนุษย์

## 7.13 Website Production Workflow

Queued → Intake Review → Content Drafting → Content Review → Website Assembly → Internal QA → Client Review → Revision → Final Approval → Domain Setup → Deployment → Live

Production Job ต้องเก็บ Tenant, Package, Blueprint, Assigned Team, Priority, Due Date, Status, Touch Time, Waiting Time, Revision Count, QA Result และ Launch Date

Touch Time: เวลาที่ทีมลงมือจริง

Waiting Time: เวลารอลูกค้า/ระบบ

Lead Time: เวลารวมจากพร้อมผลิตถึงเปิดเว็บ

## 7.14 Page Builder และ Page Configuration

Website

└── Page

└── Page Section

├── Component

├── Variant

├── Content Props

├── Media

├── Visibility

└── Sort Order

รองรับเพิ่ม/ลบ/เรียง Section, เปลี่ยน Variant, แก้ Content, เปลี่ยนรูป, ซ่อน, Duplicate, Preview และ Restore Version

Draft Version → Preview Version → Approved Version → Published Version → Archived Version

## 7.15 Preview และ Client Approval

สร้าง Preview URL และกำหนดวันหมดอายุ/รหัสผ่าน

Comment ระดับ Section

รวบรวม Feedback

Approve, Reject หรือ Request Revision

บันทึกผู้อนุมัติและเวลา

Feedback ต้องผูกกับ Version

Revision ต้องรวมเป็นรอบ

Approved Version ต้อง Lock

การแก้หลังอนุมัติต้องสร้าง Change Request

## 7.16 QA Management

QA Category: Content, Design, Functional, SEO, Technical, Accessibility, Security, Legal และ Localization

ผลลัพธ์: Passed, Passed with Warning, Failed, Not Applicable | Severity: Critical, High, Medium, Low

ห้าม Publish เมื่อมี Critical Issue

Form ส่งไม่ได้

Domain/SSL ไม่พร้อม

Critical Content Missing

Placeholder ค้าง

ข้อมูลลูกค้ารายอื่น

Primary CTA เสีย

## 7.17 Domain และ Deployment

ตรวจสอบ Domain และ Ownership

เชื่อมและ Verify DNS

สร้าง SSL

ตรวจวันหมดอายุ

Redirect, Custom Domain และ Temporary Subdomain

แจ้งเตือน Renewal

Not Configured → DNS Pending → SSL Pending → Ready → Deploying → Live / Failed → Rolled Back

Deployment ต้องเก็บ Website Version, Component Versions, Blueprint Version, Environment, Result, Error Log และ Rollback Version

## 7.18 Ticket และ Change Request

ประเภท Ticket: Text/Image/Contact Change, New Service/Page/Article, Domain Problem, Website Error, Billing, Add-on, Feature Request และ Cancellation

New → Assigned → Waiting for Customer → In Progress → QA → Completed → Closed / Reopened

ระบบต้องตรวจ Package, Quota Limit, Quota Used, Remaining, งานเกินสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

## 7.19 Add-on Service

ตัวอย่าง: เพิ่มหน้า ภาษา บทความ SEO Google Business ระบบจอง ชำระเงิน สมัครงาน Content Package Extra Revision และ Priority Support

Request → Estimate → Quotation → Approval → Payment → Production → Delivery

## 7.20 Partner และ Reseller

Partner Type: Referral, Reseller, White-label และ Strategic Partner

Partner Registration/Verification/Agreement

Partner Pricing และ Referral Code

Customer Attribution

Commission และ Revenue Share

Invoice/Payout

White-label Branding และ Customer Management

Partner Organization

├── Partner Admin

├── Partner Sales

└── Partner Customers

Commission รองรับ One-time, Recurring, Percentage, Fixed, Tier-based, Country-specific และ Package-specific

## 7.21 Multi-country และ Localization

Country Configuration ต้องเก็บ Country Code, Currency, Timezone, Tax, Invoice Format, Language, Date/Address Format, Payment Provider, Domain Policy, Data Retention, Terms และ Support Hours

Content Localization ต้องเก็บ Source/Target Language, Translation Status, Translator, Reviewer, Version และ Localization Note

## 7.22 Reporting และ Analytics

| Dashboard | ตัวชี้วัดหลัก |
| --- | --- |
| Executive | ลูกค้า Active Subscription MRR ARR New/Churn/Expansion MRR ARPU Margin Renewal ประเทศ แพ็กเกจ Partner |
| Production | งานรายสถานะ Touch/Lead/Waiting Time Revision งานเกินกำหนด QA Failure และ Capacity |
| Support | Ticket ต่อ 100 ลูกค้า Response/Resolution Time Reopen Category Quota และ High-support Customer |
| Website | Page View Visitor Form Call/LINE Click Conversion Uptime และ Performance |

# 8. Use Case หลัก

## 8.1 Sales ปิดการขาย

Actor: Sales

Precondition: มี Lead อยู่ในระบบ

1. เปิดข้อมูล Lead และบันทึกความต้องการ

2. เลือก Industry และรับคำแนะนำ Package

3. สร้างและส่ง Quotation

4. ลูกค้ายืนยันและระบบสร้าง Contract

5. ลูกค้าชำระเงิน

6. ระบบสร้าง Customer, Organization, Tenant, Subscription และ Onboarding Task

## 8.2 ลูกค้าส่งข้อมูลเว็บไซต์

Actor: Customer Admin

Precondition: Customer และ Onboarding Case ถูกสร้างแล้ว

1. เข้าสู่ Customer Portal และเลือกเว็บไซต์

2. กรอก Intake Form และ Upload Asset

3. ระบุเป้าหมายและผู้อนุมัติ

4. ส่งข้อมูล

5. ระบบ Validate และคำนวณ Readiness Score

6. หากผ่าน ระบบสร้าง Production Job

## 8.3 ทีมผลิตเว็บไซต์

Actor: Implementer

Precondition: Production Job พร้อมดำเนินการ

1. ตรวจข้อมูลและเลือก Blueprint

2. สั่ง AI สร้าง Content Draft

3. Content Specialist ตรวจ

4. ระบบสร้าง Page Configuration

5. Implementer ตรวจ Layout และสร้าง Preview

6. ส่ง Internal QA และส่งลูกค้าตรวจ

## 8.4 ลูกค้าอนุมัติเผยแพร่

Actor: Customer Approver

Precondition: Preview ผ่าน Internal QA

1. เปิด Preview และตรวจแต่ละหน้า

2. ส่ง Feedback แบบรวมรอบ

3. ทีมแก้ไขและส่ง Version ใหม่

4. ลูกค้ากด Approve

5. ระบบ Lock Version

6. ส่งไป Domain Setup, Deployment และ Live

## 8.5 ลูกค้าขอแก้ไขรายเดือน

Actor: Customer Admin

Precondition: เว็บไซต์อยู่ในสถานะ Live และ Subscription Active

1. สร้าง Ticket และเลือกประเภทงาน

2. ระบบตรวจ Quota

3. งานในสิทธิ์ถูกรับ หรือสร้าง Estimate เมื่อเกินสิทธิ์

4. Support มอบหมายงาน

5. Implementer แก้และ QA ตรวจ

6. Publish หัก Quota และปิด Ticket

Alternative Flows ที่ต้องออกแบบ: ขอส่วนลด เปลี่ยนแพ็กเกจ Payment Failure ข้อมูลไม่ผ่าน Readiness QA ไม่ผ่าน ลูกค้าขอ Revision เพิ่ม และ Deployment Failure

# 9. Level-1 Data Flow Diagram

Lead Data → [1. CRM] → [2. Contract & Subscription] → [3. Customer Onboarding]

↓ Billing / Payment                         ↓

Partner → CRM   [10. Billing]                         [4. Content Intake]

↓

Blueprint & Components → [5. Website Production] ↔ AI Provider

↓

[6. QA & Approval]

↓

[7. Domain & Deployment] → Live Website

↓                          ↓

[11. Reporting] ← [8. Analytics]

Customer → [9. Ticket & Change Request] → Website Production

# 10. Logical Data Model

CUSTOMER 1 ── * ORGANIZATION 1 ── * TENANT 1 ── * WEBSITE

ORGANIZATION 1 ── * CONTRACT 1 ── * SUBSCRIPTION * ── 1 PACKAGE

SUBSCRIPTION 1 ── * INVOICE 1 ── * PAYMENT

TENANT 1 ── * ONBOARDING 1 ── * INTAKE_RESPONSE

TENANT 1 ── * PRODUCTION_JOB * ── 1 BLUEPRINT

WEBSITE 1 ── * PAGE 1 ── * PAGE_SECTION * ── 1 COMPONENT_VERSION

WEBSITE 1 ── * WEBSITE_VERSION 1 ── * DEPLOYMENT

PRODUCTION_JOB 1 ── * QA_RUN 1 ── * QA_RESULT

TENANT 1 ── * TICKET 1 ── * TICKET_ACTIVITY

PARTNER 1 ── * PARTNER_CUSTOMER * ── 1 CUSTOMER

PARTNER 1 ── * COMMISSION

หลักการสำคัญ: ทุกข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และลูกค้าต้องมี Tenant Scope; ข้อมูลราคาและ Feature ต้องเก็บ Snapshot เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแก้ Catalog ในอนาคต

# 11. Logical Entity Specification

## 11.1 Identity และ Permission

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| users | id, email, phone, password_hash, first_name, last_name, locale, timezone, status, last_login_at, created_at, updated_at |
| roles | id, code, name, scope, description |
| permissions | id, code, module, action, description |
| role_permissions | role_id, permission_id |
| user_role_assignments | user_id, role_id, organization_id, tenant_id, country_id |

## 11.2 Customer Domain

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| customers | id, customer_code, type, display_name, primary_contact_id, country_id, status, source, partner_id, created_at |
| organizations | id, customer_id, legal_name, trade_name, registration_number, tax_number, billing_address, country_id, currency_code, status |
| tenants | id, organization_id, tenant_code, name, primary_language, country_id, timezone, status, created_at |
| tenant_users | tenant_id, user_id, role_id, status |

## 11.3 Product และ Subscription

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| products | id, code, name, category, status |
| packages | id, product_id, code, name, description, status, version |
| features | id, code, name, data_type, description |
| package_features | package_id, feature_id, value, unit |
| country_prices | id, package_id, country_id, currency_code, monthly_price, annual_price, setup_fee, tax_inclusive, effective_from, effective_to |
| subscriptions | id, tenant_id, contract_id, package_id, price_snapshot, currency_code, billing_cycle, started_at, commitment_ends_at, renews_at, status |

## 11.4 Contract และ Billing

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| quotations | id, customer_id, quotation_number, currency_code, subtotal, discount, tax, total, valid_until, status |
| quotation_items | quotation_id, product_type, product_id, description, quantity, unit_price, discount, total |
| contracts | id, organization_id, contract_number, start_date, end_date, commitment_months, renewal_type, document_url, status, accepted_by, accepted_at |
| invoices | id, subscription_id, invoice_number, billing_period_start, billing_period_end, due_date, currency_code, subtotal, tax, total, outstanding, status |
| payments | id, invoice_id, gateway, transaction_reference, amount, currency_code, paid_at, status |

## 11.5 Onboarding และ Intake

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| onboarding_cases | id, tenant_id, subscription_id, assigned_user_id, status, readiness_score, target_launch_date, submitted_at, approved_at |
| intake_forms | id, industry_id, package_id, version, status |
| intake_questions | id, intake_form_id, section, field_code, label, field_type, required, critical, validation_rule, sort_order |
| intake_responses | id, onboarding_case_id, question_id, text_value, json_value, file_id, submitted_by, submitted_at |

## 11.6 Blueprint และ Component

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| industries | id, code, name, country_id, status |
| blueprints | id, industry_id, code, name, package_id, version, default_objective, status |
| blueprint_pages | id, blueprint_id, page_code, page_name, slug_template, sort_order |
| blueprint_sections | id, blueprint_page_id, component_id, recommended_variant, required, default_content_schema, sort_order |
| components | id, code, name, type, current_version, status |
| component_versions | id, component_id, version, schema_json, preview_url, released_at, status |

## 11.7 Website และ Content

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| websites | id, tenant_id, name, primary_domain, temporary_domain, default_language, status, current_version_id |
| pages | id, website_id, name, slug, page_type, seo_title, seo_description, status, sort_order |
| page_sections | id, page_id, component_version_id, variant, content_json, style_json, visibility, sort_order |
| website_versions | id, website_id, version_number, configuration_snapshot, created_by, created_at, approval_status, published_at |
| media_files | id, tenant_id, file_name, mime_type, file_size, storage_path, alt_text, uploaded_by, status |

## 11.8 Production และ QA

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| production_jobs | id, tenant_id, onboarding_case_id, blueprint_id, assigned_team_id, priority, status, due_at, touch_minutes, waiting_minutes, revision_count, started_at, completed_at |
| production_activities | id, production_job_id, activity_type, user_id, started_at, ended_at, duration_minutes, note |
| qa_templates | id, code, name, package_id, website_type, version |
| qa_items | id, qa_template_id, category, description, severity, blocking, sort_order |
| qa_runs | id, production_job_id, website_version_id, qa_template_id, performed_by, status, started_at, completed_at |
| qa_results | id, qa_run_id, qa_item_id, result, note, evidence_file_id, resolved_at |

## 11.9 Approval และ Feedback

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| review_sessions | id, website_version_id, customer_id, preview_token, expires_at, status |
| review_comments | id, review_session_id, page_section_id, comment, created_by, status, created_at |
| approvals | id, website_version_id, approver_user_id, decision, comment, decided_at |

## 11.10 Domain และ Deployment

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| domains | id, website_id, domain_name, owner_type, registrar, expires_at, dns_status, ssl_status, primary_domain, status |
| deployments | id, website_id, website_version_id, environment, deployment_reference, started_at, completed_at, status, error_message, rollback_deployment_id |

## 11.11 Ticket และ Support

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| tickets | id, tenant_id, ticket_number, type, subject, description, priority, assigned_team_id, assigned_user_id, quota_cost, status, due_at, created_by, created_at |
| ticket_activities | id, ticket_id, activity_type, message, created_by, created_at |
| support_quotas | id, subscription_id, period_start, period_end, quota_limit, quota_used, quota_remaining |

## 11.12 Partner

| Entity | Logical Fields |
| --- | --- |
| partners | id, partner_code, organization_name, partner_type, country_id, currency_code, status |
| partner_users | partner_id, user_id, role_id |
| partner_customers | partner_id, customer_id, attribution_type, attributed_at, status |
| commission_rules | id, partner_id, package_id, commission_type, commission_value, recurring_months, effective_from, effective_to |
| commissions | id, partner_id, customer_id, subscription_id, invoice_id, amount, currency_code, status, payable_at, paid_at |

# 12. Role-Based Access Control

| Module | Sales | Onboard | Implement | QA | Support | Finance | Customer | Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead | จัดการ | อ่าน | - | - | อ่าน | อ่าน | - | เฉพาะตน |
| Contract | สร้าง | อ่าน | - | - | อ่าน | จัดการ | อ่านตน | อ่านลูกค้าตน |
| Intake | อ่าน | จัดการ | อ่าน | อ่าน | อ่าน | - | จัดการตน | อ่านลูกค้าตน |
| Website | อ่าน | อ่าน | จัดการ | อ่าน | อ่าน | - | อ่าน/เสนอแก้ | อ่านลูกค้าตน |
| QA | - | อ่าน | แก้ Issue | จัดการ | อ่าน | - | อ่านบางส่วน | - |
| Billing | สรุป | - | - | - | สถานะ | จัดการ | อ่าน/ชำระ | Commission |
| Ticket | อ่าน | อ่าน | จัดการงาน | ตรวจ | จัดการ | Billing | สร้าง/ติดตาม | ลูกค้าตน |
| Partner | อ่าน | - | - | - | อ่าน | Commission | - | จัดการตน |

ทุกการเข้าถึงต้องถูกจำกัดด้วย Organization, Tenant, Country, Role, Permission และ Data Scope

# 13. Business Rules สำคัญ

1. เว็บไซต์หนึ่งแห่งต้องอยู่ภายใต้ Tenant เดียว

2. Tenant ต้องมี Subscription Active เพื่อ Publish เว็บไซต์

3. Package Feature และราคาต้องถูก Snapshot ตอนสร้าง Subscription

4. ลูกค้าไม่สามารถใช้ Feature เกิน Package โดยไม่มี Add-on

5. Production เริ่มได้เมื่อ Readiness Score ผ่านและ Critical Field ครบ

6. เว็บไซต์ Publish ไม่ได้หากมี Critical QA Issue

7. Feedback หลัง Approval ต้องสร้าง Ticket ใหม่

8. Monthly Edit Quota ไม่สะสมข้ามเดือน เว้นแต่ Package ระบุ

9. Add-on ต้องผ่านการอนุมัติราคา

10. Domain ต้องมี Ownership Record

11. Component Deprecated ยังแสดงผลได้ แต่ห้ามใช้กับเว็บใหม่

12. Blueprint และ Component ต้องมี Version

13. Published Website Version ห้ามแก้ตรง ต้องสร้าง Draft Version ใหม่

14. ทุกการ Publish ต้องมี Audit Log

15. Payment Past Due ต้องมี Grace Period ก่อน Suspend

16. Customer Data ต้องแยกตาม Tenant

17. Partner เห็นเฉพาะลูกค้าที่ผูกกับ Partner ตน

18. Country Manager เห็นเฉพาะประเทศที่รับผิดชอบ

19. AI Content ต้องผ่านมนุษย์ก่อน Publish

20. ข้อมูลที่ลบต้องปฏิบัติตาม Retention Policy และข้อกำหนดประเทศ

# 14. Non-functional Requirements

## 14.1 Performance

Admin Response ต่ำกว่า 2 วินาทีในงานทั่วไป

Customer Website โหลดส่วนสำคัญภายใน 2.5 วินาที

รองรับ Concurrent Admin อย่างน้อย 1,000 คน

รองรับเว็บไซต์หลายหมื่น Tenant

Batch Deployment ต้องไม่กระทบทั้งหมดพร้อมกัน

## 14.2 Availability

Customer Website Uptime อย่างน้อย 99.9%

Admin Platform Uptime อย่างน้อย 99.5%

Health Check, Incident Alert และ Rollback

## 14.3 Security

Tenant Data Isolation

RBAC

MFA สำหรับ Staff

Encryption at Rest/In Transit

Signed Upload URL

Rate Limiting และ Brute-force Protection

Audit Log, Session และ Secret Management

Backup Encryption

## 14.4 Privacy

Consent Management

Data Retention

Data Export/Delete

Customer Lead Ownership

รองรับ PDPA และข้อกำหนดท้องถิ่น

## 14.5 Scalability

Stateless Application

Horizontal Scaling

Queue และ Background Worker

CDN/Object Storage

Read Replica

Cache

Country-based Configuration

## 14.6 Maintainability

Modular Architecture

API Versioning

Database Migration

Component Versioning

Feature Flag

Automated Test

Central Logging/Monitoring

Documentation

# 15. Integration Design

| Integration | ความสามารถ |
| --- | --- |
| Payment Gateway | Create Payment, Callback, Status, Refund, Recurring Billing, Payment Failure |
| Domain/DNS | Domain Verification, DNS Record, SSL, Expiry Check, Renewal Notification |
| AI Provider | Content Generation, Translation, Classification, Section Recommendation, SEO, Usage Tracking |
| Notification | Email, LINE, SMS และ In-app |
| Analytics | Google Analytics, Search Console, Conversion, Click, Uptime และ Performance |

# 16. API Logical Design

## Authentication

POST /auth/login

POST /auth/logout

POST /auth/refresh

POST /auth/forgot-password

POST /auth/mfa/verify

## Customer และ Tenant

GET /customers

POST /customers

GET /customers/{id}

POST /customers/{id}/organizations

POST /organizations/{id}/tenants

GET /tenants/{id}

## Subscription

POST /subscriptions

GET /subscriptions/{id}

POST /subscriptions/{id}/upgrade

POST /subscriptions/{id}/downgrade

POST /subscriptions/{id}/cancel

POST /subscriptions/{id}/renew

## Onboarding

POST /tenants/{id}/onboarding

GET /onboarding/{id}

POST /onboarding/{id}/responses

POST /onboarding/{id}/submit

GET /onboarding/{id}/readiness

## Website Production

POST /production-jobs

GET /production-jobs/{id}

PATCH /production-jobs/{id}/status

POST /production-jobs/{id}/generate-content

POST /production-jobs/{id}/create-preview

## Website Builder

GET /websites/{id}/pages

POST /websites/{id}/pages

POST /pages/{id}/sections

PATCH /page-sections/{id}

DELETE /page-sections/{id}

POST /websites/{id}/versions

## Review

POST /website-versions/{id}/review-session

POST /review-sessions/{id}/comments

POST /website-versions/{id}/approve

POST /website-versions/{id}/request-revision

## QA

POST /production-jobs/{id}/qa-runs

POST /qa-runs/{id}/results

POST /qa-runs/{id}/complete

## Deployment

POST /websites/{id}/domains

POST /domains/{id}/verify

POST /websites/{id}/deployments

POST /deployments/{id}/rollback

## Ticket

POST /tickets

GET /tickets/{id}

PATCH /tickets/{id}

POST /tickets/{id}/activities

POST /tickets/{id}/complete

# 17. Notification Matrix

| เหตุการณ์ | ผู้รับ | ช่องทาง |
| --- | --- | --- |
| Quotation ส่งแล้ว | ลูกค้า, Sales | Email |
| Payment สำเร็จ | ลูกค้า, Finance | Email / In-app |
| Onboarding พร้อมเริ่ม | ลูกค้า | Email / LINE |
| ข้อมูลยังไม่ครบ | ลูกค้า, Onboarding | Email / LINE |
| Preview พร้อมตรวจ | Approver | Email / LINE |
| Feedback ใหม่ | Implementer | In-app |
| QA ไม่ผ่าน | Implementer, QA | In-app |
| Website Live | ลูกค้า, Sales | Email / LINE |
| Ticket ใหม่ | Support | In-app |
| Ticket เสร็จ | ลูกค้า | Email / LINE |
| Payment ใกล้ครบกำหนด | ลูกค้า | Email / LINE |
| Domain ใกล้หมดอายุ | Customer, Admin | Email |
| Contract ใกล้ครบ | Customer Success | In-app |

# 18. Audit Log

ระบบต้องเก็บ Audit Log สำหรับ Login, Permission Change, Customer Update, Contract Approval, Package/Price Override, Payment Update, AI Generation, Content Edit, Approval, Publish, Rollback, Domain Change, Ticket Completion, Suspension, Data Export และ Data Deletion

| Field | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Actor | ผู้ใช้หรือระบบที่ทำรายการ |
| Action | การกระทำ |
| Entity / ID | ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยน |
| Before / After | ค่าก่อนและหลัง |
| IP / User Agent | แหล่งที่มาของคำสั่ง |
| Timestamp | วันเวลา |
| Reason | เหตุผลหรือหมายเหตุ |

# 19. MVP Scope

## Phase 1: Core Website Factory

กรอบระยะเวลาเบื้องต้น 10–14 สัปดาห์ หลัง Discovery และยืนยัน Requirement

ต้องมี

User และ Role

Customer และ Tenant

Package และ Subscription พื้นฐาน

Onboarding และ Intake Form

Readiness Score

Industry Blueprint

Component Library

Theme Configuration

Section-based Page Builder

Preview

QA Checklist

Client Approval

Domain Mapping

Deployment

Ticket พื้นฐาน

Production Dashboard

ยังไม่ต้องมี

Partner Portal

หลายสกุลเงิน

Commission

Advanced AI

Automated Translation

Self-service Builder

Advanced Billing Automation

# 20. Development Roadmap

| Phase | ระยะเวลา | งานหลัก |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: Discovery & Analysis | 2–3 สัปดาห์ | สัมภาษณ์ Process, Pain Point, Package Rules, Process Map, Data Dictionary, MVP Scope |
| Phase 1: Foundation | 3–4 สัปดาห์ | Auth, User, Role, Customer, Organization, Tenant, Package, Subscription, Storage, Audit |
| Phase 2: Onboarding & Production | 4–6 สัปดาห์ | Intake, Readiness, Blueprint, Component, Theme, Production Job, Page Config, Preview |
| Phase 3: QA & Deployment | 3–4 สัปดาห์ | QA, Client Review, Approval, Domain, SSL, Deployment, Rollback, Monitoring |
| Phase 4: Billing & Support | 3–5 สัปดาห์ | Invoice, Payment, Subscription Lifecycle, Ticket, Quota, Add-on, Renewal |
| Phase 5: ASEAN & Partner | 6–10 สัปดาห์ | Multi-country, Currency, Language, Partner, Commission, White-label, Localization |

# 21. Recommended Development Priority

| Priority | รายการ |
| --- | --- |
| Must Have | Multi-tenant, Customer/Organization, Subscription, Intake, Workflow, Blueprint, Component, Page Configuration, Preview, Approval, QA, Deployment, Ticket, Audit |
| Should Have | AI Content, Billing Automation, Analytics, Partner Attribution, Monthly Quota, Domain Automation, Translation |
| Could Have | Self-service Builder, Marketplace, White-label Portal, AI Layout Experiment, SEO Suggestions, Mobile App |
| Won't Have in MVP | Full E-commerce, Full CRM, Full Accounting, Custom Workflow Builder, Unlimited Page Builder, Advanced Marketing Automation |

# 22. Acceptance Criteria ระดับระบบ

1. Sales เปลี่ยน Lead เป็นลูกค้าได้

2. ระบบสร้าง Customer, Tenant และ Subscription อัตโนมัติ

3. ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่าน Portal ได้

4. ระบบคำนวณ Readiness Score ได้

5. ทีมเลือก Blueprint และ Component ได้

6. สร้างเว็บไซต์โดยไม่สร้าง Repository ใหม่ต่อลูกค้า

7. ลูกค้าตรวจ Preview และส่ง Feedback ได้

8. QA ตรวจและบล็อก Publish ได้

9. เว็บไซต์เชื่อม Custom Domain ได้

10. ระบบ Deploy และ Rollback ได้

11. ลูกค้าสร้าง Ticket ได้

12. ระบบตรวจ Quota ได้

13. Management เห็น Touch Time และ Lead Time

14. ข้อมูล Tenant แยกจากกัน

15. ทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญมี Audit Log

# 23. เอกสารที่ควรจัดทำต่อ

1. Business Requirement Document (BRD)

2. Software Requirement Specification (SRS)

3. Use Case Diagram

4. Use Case Specification

5. Process Flow Diagram

6. Context Diagram

7. DFD Level 0–2

8. Logical ERD

9. Data Dictionary

10. State Transition Diagram

11. Permission Matrix

12. API Specification

13. UI Sitemap

14. Wireframe

15. QA Test Scenario

16. Deployment Architecture

17. Security Design

18. MVP Product Backlog

# 24. สรุปแนวทางออกแบบ

ระบบนี้ไม่ควรถูกออกแบบเป็นเพียง CMS สำหรับสร้างเว็บไซต์ แต่ควรเป็นระบบบริหารสายการผลิตเว็บไซต์แบบครบวงจร ตั้งแต่ Customer และ Subscription ไปจนถึง Onboarding, Production, QA, Deployment, Support และ Renewal

Customer & Subscription

↓

Structured Onboarding

↓

Industry Blueprint

↓

AI-assisted Content

↓

Component-based Website Assembly

↓

QA & Client Approval

↓

Centralized Deployment

↓

Subscription Support & Renewal

หลักการออกแบบที่ต้องรักษาไว้:

One Platform

Multi-tenant

One Codebase

Versioned Component

Versioned Blueprint

Structured Content

Controlled Customization

Approval before Publish

Measurable Production Time

Centralized Support

Country-based Configuration

Partner-ready Architecture

ระบบที่ดีต้องทำให้ลูกค้าคนที่ 10,000 ไม่เพิ่มความซับซ้อนเป็น 10,000 เท่าของลูกค้าคนแรก แต่เพิ่มเพียงข้อมูล Tenant, Content และ Configuration บน Platform เดียวกัน